郑州金岱科创城项目新月地块（暂定名）EPC总承包及监理项目

中标候选人公示

德汇工程管理（北京）有限公司受河南新月实业有限公司的委托，就郑州金岱科创城项目新月地块（暂定名）EPC总承包及监理项目进行公开招标，按规定的程序进行了开标、评标,现将评标结果公布如下：

一.项目名称及招标编号

项目名称：郑州金岱科创城项目新月地块（暂定名）EPC总承包及监理项目

招标编号：TAHP-2022-005

二.招标项目简要说明

2.1资金来源：自筹资金

2.2招标范围：一标段：包括工程各阶段设计（包括但不限于初步设计、扩初设计、报规图设计、施工图设计、后续设计服务、施工期间指导和现场服务、工程竣工验收及竣工图审核等）、施工、物资采购供应与设备安装调试、试运、技术服务、培训、功能试验、试运行直至验收交付使用，以及在质量保修期内的保修服务等全过程的工程总承包工作；二标段：施工及保修阶段全过程监理，具体工作内容执行国家、行业有关规范、规定。

2.3质量要求：一标段：①设计要求的质量标准：各阶段设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求，且设计成果通过审查。②施工要求的质量标准：工程质量符合国家现行规范和标准。二标段：符合国家验收标准合格工程。

2.4计划工期：总工期：365日历天，其中：设计周期：45日历天，施工工期：320 日历天；二标段：施工及保修阶段全过程。

三、招标公告媒介及日期

本项目招标公告于2022年3月24日同时在《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《阳光易招电子招标投标交易平台》上发布。

四、评标信息

1、评标时间：2022年4月15日10时00分

2、评标地点：“阳光易招”公共资源交易平台第一评标室

3、评标委员会成员：张军校、侯卫魁、承明奎、孙清华、吴义章

五、评标结果

一标段：

第一中标候选人：郑州新城建设工程有限公司

投标报价：工程设计费36.5元/㎡，工程建安费优惠率5.3%

项目负责人：刘晓晗，施工负责人：刘春威，设计负责人：徐全顺

总工期：365日历天，其中：设计周期：45日历天，施工工期：320日历天

质量要求：①设计要求的质量标准：各阶段设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求，且设计成果通过审查。②施工要求的质量标准：工程质量符合国家现行规范和标准。

地址：河南省郑州市管城回族区岗南路1号金岱街道办事处219室

第二中标候选人：天然建工集团有限公司

投标报价：工程设计费35元/㎡，工程建安费优惠率5.2%

项目负责人：王志国，施工负责人：孙桂荣，设计负责人：曹春来

总工期：365日历天，其中：设计周期：45日历天，施工工期：320日历天

质量要求：①设计要求的质量标准：各阶段设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求，且设计成果通过审查。②施工要求的质量标准：工程质量符合国家现行规范和标准。

地址：郑州市中原区陇海西路338号5号楼2006号

第三中标候选人：中润昌弘建工集团有限公司

投标报价：工程设计费36元/㎡，工程建安费优惠率5.05 %

项目负责人：冯双德 ，施工负责人：杨丹杰，设计负责人：成利伟

总工期：365日历天，其中：设计周期：45日历天，施工工期：320日历天

质量要求：①设计要求的质量标准：各阶段设计成果文件均符合国家、省、市有关工程设计方面的规范、文件规定的内容及深度和招标人的具体要求，且设计成果通过审查。②施工要求的质量标准：工程质量符合国家现行规范和标准

地址：林州市采桑行政路37号

二标段：

第一中标候选人：新恒丰咨询集团有限公司

投标报价（费率%）：0.94%

项目总监理工程师：徐亚洁

监理服务期限：施工及保修阶段全过程

质量标准：符合国家验收标准合格工程

计划进驻日期：接招标人进场通知后二天内

地址：郑州市金水区杨金路139号C7号楼

第二中标候选人：建基工程咨询有限公司

投标报价（费率%）：0.98%

项目总监理工程师：刘合义

监理服务期限：施工及保修阶段全过程

质量标准：符合国家验收标准合格工程

计划进驻日期：接招标人进场通知后2天内

地址：郑州市金水区任寨北街6号第七层

第三中标候选人：河南华冠工程咨询有限公司

投标报价（费率%）：0.92%

项目总监理工程师：明国奇

监理服务期限：施工及保修阶段全过程

质量标准：符合国家验收标准合格工程

计划进驻日期：接招标人进场通知后3天内

地址：郑州市丰产路22号豫咨大厦

六、信息发布媒介

本次评标结果公示同时在《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《阳光易招电子招标投标交易平台》上发布。

七、本次招标联系事项
   招 标 人：河南新月实业有限公司

联 系 人：艾先生

联系电话：0371-67970132

联系地址：郑州市管城区金岱产业集聚区文治路18号

代理机构：德汇工程管理（北京）有限公司

联 系 人：范女士

联系电话：0371-89935606

联系地址：郑州市正光路22号行署国际B座9楼

本公告期限为3日，各有关当事人对上述结果如有异议者，可以在公示期内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字，并附带相应的证明材料），由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证（原件）一并提交（邮寄、邮件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

德汇工程管理（北京）有限公司

2022年04月18日